**Arbeitsplan M133 Projekt 2 / Ramon Schenk / Inf12.5H**

***KW46 – Di, 11.11.2014***

Themenbestimmung (Done)

Erste Fragen aufschreiben (Done)

***KW47 – Di, 18.11.2014***

Ausarbeitung Arbeitsplan

Analyse Projektanforderungen

Checkliste erstellen

Recherche Speicherverfahren (JSON vs. SQL)

***KW48 – Di, 25.11.2014***

Site- / Pagedesign

UML-Aktivitätsdiagramm

Erörterung PHP-Objektorientiert

- Falls OOP -> UML-Klassendiagramm

***KW49 – Di, 02.12.2014***

Erstellen Prototyp (Nach Clean Code & Design Pattern Standard)

Dokumentieren

***KW50 – Di, 09.12.2014***

Arbeiten an Prototyp

Testkonzept erarbeiten

***KW51 – Di, 16.12.2014***

Fertigstellung Beta Version

Testing nach Testkonzept

***KW52 – Di, 23.12.2014***

Checkliste abarbeiten

Dokumentation fertigstellen (Feinschliff)

Projektabgabe 24:00 Uhr